Sjabloon projectplan

Naam: Rik Zuidam

Leerlingnummer: 6011039

Datum: 11-03-2022

Versie: 1.0

Inhoudsopgave

[Inleiding 3](#_Toc481998168)

[Doelstellingen 3](#_Toc481998169)

[Betrokkenen 3](#_Toc481998170)

[Benodigdheden 3](#_Toc481998171)

[Takenlijst 3](#_Toc481998172)

[Planning 3](#_Toc481998173)

[Risicoanalyse 4](#_Toc481998174)

[Projectgrenzen 4](#_Toc481998175)

# Inleiding

|  |  |
| --- | --- |
| **Versie** | 1.0 |
| **Datum** | 23-03-2022 |
| **Naam opdrachtgever** | Dog en Gy |
| **Naam projectleider** | Rik Zuidam |
| **Projectcode** | Dinder1 |

# Doelstellingen

# Doelstellingen: Dinder moet een functionele website hebben met als doelstelling dat baasjes die in de buurt zijn contact kunnen opnemen om gezamenlijk hun honden te kunnen uitlaten.

# Betrokkenen

# Dit project doe ik alleen, daarom hoef ik hier verder geen andere personen in te benoemen.

# Benodigdheden

# Om dit project te kunnen uitvoeren, moeten de volgende middelen beschikbaar zijn:

* Laptop → met redelijke specificaties.
* Internetverbinding
* Internet-browser

# Takenlijst

Alle taken worden benoemd in het document: Programma van eisen.

# Planning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Kanban board (Trello) | 07-02-2022 | 09:00 | 09-02-2022 | 12:00 | 2u | Rik |
| Mockup | 07-02-2022 | 09:00 | 16-02-2022 | 14:00 | 10u | Rik |
| Projectplan | 11-03-2022 | 10:00 | 12-03-2022 | 12:00 | 1u | Rik |
| Programma van eisen | 11-03-2022 | 10:00 | 12-03-2022 | 12:00 | 1u | Rik |
| Functioneel ontwerp | 11-03-2022 | 14:00 | 12-03-2022 | 15:30 | 1,5u | Rik |
| Configuratie | 11-03-2022 | 15:30 | 12-03-2022 | 15:40 | 10 min | Rik |
| Technisch ontwerp | 15-03-2022 | 14:30 | 16-03-2022 | 15:00 | 6u | Rik |
| Back-end website | 18-02-2022 | 12:30 | 01-04-2022 | 13:00 | 42u | Rik, met behulp van docenten |
| Front-end website | 18-02-2022 | 12:30 | 13-04-2022 | 15:30 | 34u | Rik |
| Testrapport | 14-04-2022 | 11:00 | 14-04-2022 | 13:00 | 1,5u | Rik |

# Risicoanalyse

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risico’s** | **Kans** | **Effect** | **Maatregelen** |
| URL info ophalen | Minimaal | Gebruikers kunnen bij elk hun foto. | URL-detectie instellen |
| Mensen kunnen al hun sessie-gegevens aanpassen | Aanwezig | Gebruikers kunnen hun data aanpassen en de website kapot maken | Alle data van de gebruiker en hond(en) worden niet in een sessie opgeslagen, maar in attributen. |

# Projectgrenzen

# Op de website zal geen chatsysteem aanwezig zijn, in plaats daarvan komt er een overzicht met de verzonden match status. Daaruit kan je halen of de gebruiker in het gebruiksvriendelijke dashboard de match heeft geaccepteerd, geannuleerd of nog niet heeft gereageerd.